ПРОТОКОЛ № 8

заседания Правления ТСЖ «Светлое»

г. Сургут                                                                                                                               16 cентября 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ремонт приквартирных площадок, крыши и установка забора. Выборы Комиссии по приему ремонтно-отделочных работ.

2. Выборы Управляющего ТСЖ «Светлое».

3. Разное.

На собрании присутствует 12 человек из 17 членов Правления (в т.ч по доверенности 3 человека). Кворум для проведения заседания Правления имеется.

По первому вопросу выступила Председатель ТСЖ «Светлое» Горда Н.Е. и сообщила, что закончен ремонт приквартирных площадок в 1 подъезде на 5 и 6 этажах. Ведутся ремонтно-отделочные работы: 1 подъезд – 12, 14, 15 этажи, 2 подъезд – 6, 7 этажи. Стоимость ремонтно-отделочных работ на 1 приквартирной площадке – 75.000 руб, стоимость материала – около 15.000 руб.

Комиссия по приему ремонтно-отделочных работ во 2 подъезде:

- Деренок Н.В.

- Пономарева Е.А.

- собственник жилого помещения этажа, на котором произведен ремонт.

Комиссия по приему работ по ремонту крыши и установке забора:

- Мамсик Л.П.

- Карпович И.А.

Голосовали за данное предложение:   «за» - единогласно.

Взял слово Алмакаев А.З. и высказал мнение о том, что в ТСЖ «Светлое» нет денег на ремонт приквартирных площадок. Обсуждали. Задолженность собственников жилья за ЖКУ на сегодняшний день составляет 2.600.000 руб.

Решили:

- Разработать форму Искового заявления. Активизировать работу с должниками, направлять Исковые заявления в суд при задолженности свыше 50.000 руб. Провести данную работу в течение 30 дней.

- Закончить ремонт на приквартирных площадках, где начаты ремонтные работы. Приостановить дальнейшую работу по ремонту. Председателю ТСЖ «Светлое» предоставить к следующему заседанию Правления Сметы расходов на материалы и работу по каждой площадке. Комиссия должна контролировать ход ведения ремонтных работ на каждом этапе проведения ремонтно-отделочных работ. Перед подписанием Акта приема ремонтных работ проводить сверку метража каждой площадки.

По второму вопросу Председатель ТСЖ «Светлое» Горда Н.Е. сообщила об увольнении  Управляющего Ильина А.А. с 08.09.2015 г. И предложила рассмотреть кандидатуру Горда Артура Витальевича на должность Управляющего ТСЖ «Светлое».

Слово взял Карпович И.А. и предложил найти кандидата на должность Управляющего в базе вакансий. Выступила Галкина Т.Н. и предложила в качестве кандидата Шварцкопф Веру Макаровну.

Голосовали за данные предложения:   Горда А.В. – 1 чел.

Кандидат из базы вакансий – 0 чел.

Шварцкопф В.М. – 11 чел.

Решили:

- Принять на должность Управляющего ТСЖ «Светлое» Шварцкопф В.М. с 17.09.2015 г.       с вознаграждением 70.000 руб. и испытательным сроком 2 мес.

По третьему вопросу Председателя ТСЖ «Светлое» Горда Н.Е. сообщила о своем отпуске с 28.09.2015 г.

Решили:

- На время отпуска Председателя Горды Н.Е. назначить заместителем Председателя Карповича И.А. с правом подписи по согласованию с Правлением.

- Поменять разбитые стекла в дверях на площадках.

- Управляющему Шварцкопф В.М. и Алмакаеву А.З.   18 .09.2015 г. провести встречу с ООО «Связьсервис» для уточнения информации по заключению договора на обслуживание пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения и шлагбаумов.

Председатель ТСЖ «Светлое»:                                                                            Н.Е. Горда

Секретарь:                                                                                                              Е.В. Микушина